**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1494**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер закупки | 1494 |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | Выполнение инженерно-геодезических работ по разбивке трассы и контрольно-исполнительной съемке по объектам расположенных на территории Челябинской области. Технологическое присоединение. |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | Объекты, расположенные на территории Челябинской области. |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область, г. Челябинск |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | **3 600 000,00** рублей (в т.ч. НДС)  **3 000 000,00** рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – не позднее 10 календарных дней с момента передачи заявки по отдельному объекту.  Минимальный срок выполнения работ – 10 календарных дней с даты начала выполнения работ.  Максимальный срок выполнения работ – 20 календарных дней с даты начала выполнения работ. |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается |
| 11. | Требование о членстве в СРО | Установлено.   |  |  | | --- | --- | | **Требования к Участнику закупки** | **Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям** | | Участник должен являться членом  саморегулируемой организации в  области инженерных изысканий.  Данное требование не применяется в  отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи  47 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, при наличии соответствующих  случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47  Градостроительного кодекса Российской  Федерации. | Выписка из реестра членов саморегулируемой  организации в области инженерных изысканий (часть 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации), членом которой является Участник, выданная не ранее одного месяца до даты подачи заявки Участником, содержащая сведения о том, что:  1. Участник является членом соответствующей  саморегулируемой организации;  2. Участник вправе выполнять работы,  являющиеся предметом настоящей закупочной  процедуры;  3. Сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | | Наличие у саморегулируемой организации,  членом которой является Участник,  компенсационного фонда обеспечения  договорных обязательств, сформированного в  соответствии со статьями 55.4 и 55.16  Градостроительного кодекса Российской  Федерации.  Данное требование не применяется в  отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи  47 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, при наличии соответствующих  случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47  Градостроительного кодекса Российской  Федерации. | Выписка из государственного реестра  саморегулируемых организаций, выданная не  ранее двух месяцев до даты опубликования  Извещения, содержащая (или скриншот  государственного реестра саморегулируемых  организаций, размещенный на официальном сайте  органа надзора за саморегулируемыми  организациями в сети «Интернет», содержащий  актуальные на дату подачи заявки) сведения о  саморегулируемой организации, членом которой  является Участник, о размере сформированного  такой саморегулируемой организацией фонда  обеспечения договорных обязательств. | | Совокупный размер обязательств Участника о  выполнении инженерных изысканий не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения  договорных обязательств.  Данное требование не применяется в  отношении лиц, указанных в пункте 2.1 статьи  47 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, при наличии соответствующих  случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47  Градостроительного кодекса Российской  Федерации. | Подписанное Участником письмо в свободной  форме, подтверждающее, что совокупный размер  обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого Участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. | | Участник является лицом, указанным в пункте  2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, и при проведении  настоящей закупочной процедуры в отношении  данного участника применяется один из  случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи  47 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Подписанное Участником письмо в свободной  форме, содержащее указание о том, что он является одним из лиц, указанных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, каким конкретно лицом является участник), и в отношении такого Участника применяется один из случаев, перечисленных в пункте 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, какой конкретно случай применяется в отношении участника). | |
| 12. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 13. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложениями № 1 к ТЗ |
| 14. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | Работы выполняются на территории Челябинской области, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности АО «Челябинскгоргаз» в г. Челябинске и в Сосновском районе Челябинской области.  Работы выполняются по заявкам Заказчика. В заявке указывается объем, перечень и адрес выполнения работ.  Заказчик направляет Подрядчику подписанные заявки на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Подрядчика, либо передает заявки в бумажном виде на руки.  Заказчик передает Исполнителю техническое задание на выполнение работ по конкретному объекту одновременно с подачей заявки. |
| 15. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | Качество выполнения работ (оказания услуг) должно отвечать требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих вид деятельности, являющейся предметом Закупки;  2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ, СН и других нормативных документов, устанавливающих требования к работам(услугам), являющимся предметом договора, в соответствии с законодательством РФ.  3. Качество выполнения работ (оказания услуг) должно отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».  4. Иные требования – в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящей Документации. |
|  | Обязательные требования, предъявляемые к участникам закупки | Участник закупки должен соответствовать требованиям к правоспособности и дееспособности;  б) Участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящей закупки;  в) В отношении Участника не должно проводиться процедуры ликвидации, не должно быть решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;  г) У Участника закупки должны отсутствовать признаки не действующего юридического лица;  д) Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату заключения договора по результатам Закупки;  е) У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Закупке не принято;  ж) сведения об Участнике и/или его соисполнителях (субподрядчиках/субпоставщиках) должны отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации;  з) Участник должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства. |
| 17. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз»  АО «Челябинскгоргаз»  Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8.  Контактное лицо: Петров Алексей Борисович: 8(351)729-35-49  Адрес электронной почты: A.Petrov@chelgaz.ru |
| 18. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 19. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 20. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 21. | Прочие условия | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение | 1. | Сметная документация |
| 2. | Форма для расчета цены за единицу работы |